三人总体定位

| 成员 | 长期定位 | 主要成长目标 |
| --- | --- | --- |
| A | AI架构与Agent设计 | 理解Agent为什么这样设计、Workflow如何协作 |
| B | 软件工程与系统框架 | 理解整个Agent系统如何搭建和运行 |
| C | 知识增强与效果优化 | 理解RAG、Memory、评测和Agent效果优化 |

但是注意：

所有阶段三个人都参与开发，只是每个阶段有一个主负责人。

第一阶段（7.9 - 7.15）——项目框架搭建（B主导）

目标：把整个Agent系统的骨架搭起来。

这一阶段不是写业务，而是让整个项目"能跑起来"。

B（主负责人）

负责整体工程框架。

主要任务：

软件工程

- 创建Git仓库

- 建立项目目录

- 配置Python环境

- requirements管理

- 配置.env

- 日志系统

- 配置文件

后端框架

- FastAPI搭建

- API入口

- main.py

- app初始化

- 项目启动

基础代码

建立：

app/

agents/

workflow/

models/

llm/

config/

api/

memory/

knowledge/

utils/

tests/

Git规范

制定：

- Branch规范

- Commit规范

- Merge规范

A（这一阶段）

重点学习：

为什么目录这样设计？

为什么：

workflow/

agents/

models/

要分开？

完成：

- 产品说明书

- 系统架构图

- Agent关系图

C（这一阶段）

负责：

建立：

docs/

knowledge/

tests/

建立：

测试框架。

设计：

以后所有Agent如何测试。

整理：

知识库来源。

阶段成果：

整个项目能够：

启动

↓

访问API

↓

返回Hello World

↓

Git协作正常

第二阶段（7.16 - 7.23）——第一个Agent（A主导）

目标：真正理解Agent为什么这样设计。

这是整个项目最重要的一周。

A（主负责人）

负责：

Agent设计

设计：

Coordinator

↓

Planner

↓

Matcher

Workflow

Prompt

完成：

- System Prompt

- Output Format

- Few - shot

数据流

设计：

用户

↓

Coordinator

↓

Planner

↓

Task[]

↓

Matcher

↓

Assignment[]

输出JSON

设计：

整个系统统一格式。

B（这一阶段）

负责：

把A设计的东西真正写成代码。

例如：

- Agent基类

- Planner代码

- Matcher代码

- Workflow代码

- JSON解析

C（这一阶段）

负责：

设计测试数据。

例如：

课程：

Agent开发

人数：

3

DDL：

7天

设计：

各种边界情况。

例如：

只有一个人

10个人

DDL只有一天

有人不会Python

不断测试。

阶段成果：

实现第一版完整流程：

用户输入

↓

Coordinator

↓

Planner

↓

Matcher

↓

返回任务分工

第三阶段（7.24 - 8.5）——知识增强（C主导）

目标：让Agent"变聪明"，而不是只会调用LLM。

C（主负责人）

负责：

知识体系。

包括：

知识库

收集：

- 项目管理

- 小组协作

- 清华课程经验

- 优秀作业

- 答辩经验

RAG

负责：

- 文档切块

- Embedding

- 检索

- 排序

测试体系

建立：

Evaluation。

例如：

Prompt是否稳定？

RAG是否有效？

回答是否准确？

A（这一阶段）

负责：

调整Prompt。

让Prompt配合：

Knowledge。

例如：

什么时候：

必须查知识库？

什么时候：

直接回答？

B（这一阶段）

负责：

真正接入：

RAG。

例如：

Retriever。

Knowledge Agent。

Memory接口。

阶段成果：

系统支持：

用户问题

↓

Knowledge

↓

RAG

↓

Planner

↓

更准确回答

第四阶段（8月以后）——系统集成（共同完成）

这是比赛阶段。

没有负责人。

大家一起。

共同完成：

API

完善：

- 接口

- JSON

清小搭

接入。

联调。

Memory

加入长期记忆。

Reflection

加入反思。

QA Agent

加入答辩模拟。

Demo

完成：

比赛演示。

PPT

答辩。

视频

录屏。

文档

全部整理。

每个阶段增加一个"学习目标"

这是我觉得最重要的，也是很多团队没有的。

| 阶段 | 最终每个人必须回答的问题 |
| --- | --- |
| 第一阶段 | 为什么FastAPI可以让清小搭调用我们的Agent？为什么项目目录这样设计？ |
| 第二阶段 | 为什么要Coordinator？为什么Agent之间传JSON而不是自然语言？为什么Workflow这样设计？ |
| 第三阶段 | 为什么RAG可以提升效果？为什么要切块、Embedding、检索？ |
| 第四阶段 | 为什么整个系统能够从用户输入一直运行到最终输出？如何扩展新的Agent？ |

最后，我建议再增加一条团队规则，我认为它会极大提高你们的学习效率。

每个阶段结束，都由阶段负责人给另外两个人上一堂30～60分钟的"复盘课"。

例如：

- 第一阶段结束，B讲整个工程框架和FastAPI，另外两个人可以提问。

- 第二阶段结束，A讲为什么这样设计Agent、Workflow和Prompt。

- 第三阶段结束，C讲RAG、知识库和评测体系。

这样做有两个好处：

- 负责人必须真正理解，才能讲清楚。

- 另外两个人不用只会使用，而是真正理解整个系统。

到比赛答辩时，不管评委问架构、代码还是RAG，三个人都能回答；同时，每个人也都有自己最擅长、最深入负责的部分。这种分工既保留了负责人制度，又兼顾了你们希望获得完整学习体验的目标。