小组合作智能体

- 小组分工（主体）

- 答辩模拟（针对有答辩任务的小组作业的特定拓展）

- 经验传承（补充小组作业中可能遇到的特殊场景）

- 一、需求背景：目前清华大学的学生在上课时，常常会遇到小组合作的场景。但是临时组建的小组很难迅速恰当的分工，给完成小组作业，乃至小组答辩带来一定的阻碍。一款能够帮助大家顺利分工，规划小组作业的智能体具有较广的应用场景。

- 二、计划开发的功能：

- 1.智能拆解小组任务

- 2.根据特长，智能分工

- 3.制作任务甘特图和每日完成日报

- 4.答辩场景下，PPT，讲稿与答辩演练的拓展

- 5.提供一定课程、一定场景的往届经验

- 6.任务完成后贡献的核算

- 三、目标

- 使用者输入课程名+作业要求+组员信息（含答辩意愿）+提交日期，智能体即可输出一整套全流程协作方案。最终实现任务明确、分工恰当、进度合理、贡献清晰，显著提升小组合作效率与成果质量，降低组内矛盾。

第一层：核心基础功能（所有小组任务通用）

这一层解决“活怎么分、分给谁”的基本问题。

| 功能模块 | 具体能力 | 用户侧价值 |
| --- | --- | --- |
| 智能任务拆解 | 根据课程名（如“电子系大作业”）和任务描述，自动拆解为 5-8 个标准化子任务（文献、方案、代码、测试、报告、PPT等），并标注预估工时和依赖关系（哪些必须串行、哪些可并行）。 | 让小组一目了然“总共有多少活”，避免漏项。 |
| 组员能力匹配 | 支持两种模式： ①无简历模式：根据任务类型推荐需要什么能力的人； ②有简历模式：根据组员擅长的领域（编程/写作/设计）自动匹配最合适的任务。 | 把任务交给最擅长的人，减少返工。 |
| 分工可视化输出 | 生成《小组作业作战地图》，包含任务拆解树 + 详细分工表（人→任务→DDL）。 | 一张图看清全组分工，方便组长派活。 |

第二层：答辩场景延伸功能（特定场景的深度优化）

当用户勾选“该任务包含答辩环节”时，自动激活以下专属能力——这是你们产品的护城河。

| 功能模块 | 具体能力 | 用户侧价值 |
| --- | --- | --- |
| 答辩任务细分 | 将笼统的“准备答辩”拆解为 5 个可独立分配的原子任务：PPT大纲设计、PPT填充与可视化、主讲讲稿撰写、模拟QA题库准备、现场控场排练。 | 避免“PPT全甩给一个人熬夜”，组员可以并行开工。 |
| 角色能力匹配 | 在“专业技能”之外，引入答辩专项标签（表达能力、临场应变能力）。匹配逻辑： ① 优先推荐擅长表达的同学担任主讲人； ② 若无自荐，建议轮换制（每人讲自己负责的模块）。 | 选出最合适的“门面”，避免答辩翻车。 |
| QA责任矩阵（核心亮点） | 根据前期技术分工，自动生成一张《答辩QA责任矩阵表》——即报告第3章代码实现部分被提问时由“张三”主答，第4章数据分析被提问时由“李四”主答。 | 彻底解决答辩时全组沉默或互相推诿的痛点，每个人知道自己该接什么话。 |
| 答辩角色权重 | 在最终的《贡献度追踪模板》中，自动给“主讲人”和“QA主答人”附加权重系数（如基础分×1.2）。 | 让“多干活的答辩主力”在期末拿分时有理有据，避免算账扯皮。 |

第三层：流程风控功能（贯穿全程的预警机制）

这一层解决“进度会不会崩、哪里容易出问题”的焦虑。

| 功能模块 | 具体能力 | 用户侧价值 |
| --- | --- | --- |
| 倒排时间线 | 根据用户输入的“答辩/提交日期”，自动反推每个子任务的最晚启动时间，并在甘特图上标红预警（如“若10月20日前未完成大纲，排练时间将被挤压”）。 | 让拖延症无处遁形，合理规划节奏。 |
| 关键路径识别 | 标注出“如果该任务延期，整个项目都会延期”的瓶颈任务，同时提示哪些任务可以并行以节省时间。 | 优先集中火力攻克核心任务。 |
| 历史踩坑经验（社工传承） | 内置清华课程知识库（脱敏），如“XX老师特别看重实验数据的可视化呈现”、“XX课程答辩必问算法复杂度”。 | 让新人避开前人踩过的坑，直接拿高分。 |
| 强制互审节点 | 在流程中插入“交叉审阅”节点：建议A审查B的PPT内容，B审查A的讲稿逻辑，并计入分工DDL。 | 避免答辩现场出现低级错别字和逻辑硬伤。 |

第四层：后期核算功能（期末防撕逼利器）

| 功能模块 | 具体能力 | 用户侧价值 |
| --- | --- | --- |
| 贡献度追踪模板 | 输出一份带权重的Excel/飞书模板，包含： ① 每人认领的任务清单及完成度评分； ② 答辩角色的额外加权系数； ③ 最终贡献比例建议。 | 期末算分时组长有“数据依据”，而非凭感觉打分，减少组内矛盾。 |

一句话总结产品功能定位

输入：课程名称 + 作业要求 + 组员信息（含答辩意愿）+ 答辩日期

输出：任务拆解图 + 带答辩角色的分工表 + QA责任矩阵 + 倒排甘特图 + 风险预警 + 贡献度核算模板

- 作业框架

- 先搭建目录

- 然后是总调度

- 接着是各个AGENT

- 写功能说明书

- 完成代码框架（技术细节）

- 多agent智能体

- 收集知识库的全部素材

- 写多层PROMPT

- 测试

- 答辩

提前学：GIT\AGENT搭建

最近要做的事：
1.项目目录

- AGENT设计说明书

- 先写一个（COOR/PLANNER）PROMPT

- 知识库和RAG

- 测试

- 大作业展示